*MINUTA DE LA ORDEN DEL DIA*

*NOMBRE DE LOS ESTADOS*

* *Rojo “POR HACER”.*
* *Amarillo “EN PROCESO”.*
* *Verde “TERMINADO”.*

*Cada color va a determinar el estado actual en el que se encuentra la historia.*

*ESCALA DE PRIORIDADES*

* *1 “MUY IMPORTANTE”*
* *2 “IMPORTANTE”*
* *3 “NO MUY IMPORTANTE”*

*ESCALA DE ESTIMACION*

* *1 “30 min”*
* *2 “1 hr”*
* *3 “1 hr 30 min”*
* *4 “2 hrs”*

*DISPONIBILIDAD DEL SCRUM TEAM*

|  |  |
| --- | --- |
| *NOMBRE* | *DISPONIBILIDAD (%)* |
| *Kevin Alejandro Altamirano Pérez* | *90* |
| *Andrea Luis Rodríguez* | *90* |
| *Julio de Buen Hernández* | *90* |
| *Carlos Eduardo Gordillo Penagos* | *90* |
| *Lesli Jazmín Olvera Daniel* | *90* |

*ESTIMAR LA DURACION DE CADA SPRINT*

*Sprint = 2 horas*

*Sprint 1 inicia a las 11 hrs. Finaliza a las 3hrs.*

*OBJETIVOS*

*Se cubrirá la parte de inicio de sesión, se completara la parte del sistema del PTC.*

*ID HISTORIAS*

* *5*
* *6*
* *8*

*Sprint 2= 2horas.*

*Sprint 2 inicia a las 2 hrs. Finaliza a las 4hrs.*

*OBJETIVOS*

*Se cubrirá la parte del sistema del alumno contemplando la revisión de políticas y entregas de evidencias.*

*ID HISTORIAS*

* *1*
* *2*

*Sprint 3= 2horas.*

*OBJETIVOS*

*Se cubrirá la parte de las calificaciones.*

*ID HISTORIAS*

* *7*

*Sprint 4= 2horas.*

*OBJETIVOS*

*Se cubrirá la parte de la revisión de comentarios*

*ID HISTORIAS*

* *4*

*Sprint 5= 2horas.*


*OBJETIVOS*

*Se cubrirá la parte de verificación de calificaciones*

*ID HISTORIAS*

* *3*

*DISTRIBUIR LOS PUNTOS DE HISTORIAS*

**